Terminplan für den Onboardingprozess

Ab dem 11. Mai: Tech-onboarding (zwei Adminaccounts pro Schule werden angelegt für SL und CV)

Die Lehrkraefte haben in der KW 20 Zeit, sich mit Tutorials und mit den theoretischen Grundlagen zu beschaeftigen.

Parallel erfolgt die finale Pruefphase der Cloud vor dem Go Live!

Zum Ende der KW20 werden noch ausstehende Softwarepatches eingespielt.

Ab 18. Mai erhalten alle SuS und Lehrkräfte dann die Freigabe für ihren Zugang zur Niedersaechsischen Bildungscloud. Vor diesem Termin ist ein Onboardung von LK und Schuelerinnen und Schueler nicht erlaubt.